РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 мая 2021 г.                                                                              №32

д.Егорьевка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области.

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» и на основании постановления Главы Администрации Касторенского района Курской области №194 от 30.04.2021г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.»  Администрация Егорьевского сельсовета Касторенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке учреждений и организаций администрации Егорьевского сельсовета к работе в осенне– зимний период 2021-2022 годы согласно приложению №1.

2.Создать штаб по подготовке объектов жилищно –коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг и утвердить его состав. (Приложение №2).

3.Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг.-15 октября 2021 года.

4.Предупредить руководителей клубов, библиотек, школ, медпунктов о персональной ответственности за подготовку объектов жилищно-коммунального назначения к работе в осенне-зимний период 2021-2022года.

5. Принять все исчерпывающие меры для обеспечения организаций, учреждений и населения   всеми видами топлива в объеме 70% от общей потребности в срок до 15 октября 2021 года.

6. Предусмотреть в 2021 году средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно-энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.

7. Предоставлять информацию о ходе выполнения намеченных мероприятий по выполнению данного постановления   в районный штаб по подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. ежемесячно, начиная с 20 мая текущего года.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Егорьевского сельсовета                                     М.А. Почикеев

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации Егорьевского сельсовета

Касторенского района

от 11.05.2021 №32

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполненный объем работ | Источник финансирования | Ответственный за выполненный объема работ | Ориентированная стоимость работ,тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить учреждения культуры к работе в осенне- зимний период: утеплить окна, двери, провести косметический ремонт, ремонт крыльца, пандуса. | до 15.10.2021г. | Директор Егорьевского СДК Салькова Е.Н. | Администрация Егорьевского сельсовета | Директор Егорьевского СДК Салькова Е.Н. | 7600,00 |
| 2 | Запланировать денежные средства на оплату электроэнергии 13тыс.квтч Газа-8,3куб.м | до 15.10.2021г. | Нач. отдела главный бухгалтер Кононова Г.Н. | Администрация Егорьевского сельсовета | Нач. отдела главный бухгалтер Кононова Г.Н. | 193000,00 |
| 3 | Проверка сигнализаторов газового оборудования | до 15.10.2021г. | Директор Егорьевского СДК Салькова Е.Н. | Администрация Егорьевского сельсовета | Директор Егорьевского СДК Салькова Е.Н. | 1230,00 |
| 4 | Обваловка, окашивание водонапорных башен, | До 15.10.2021г | Директор МКУ ОДА Голубева О.В. | Администрация Егорьевского сельсовета | Директор МКУ ОДА Голубева О.В. | 2000,00 |
| 5 | Утепление окон и дверей в администрации Егорьевского сельсовета | До 15.10.2021г | Директор ОДА Голубева О.В. | Администрация Егорьевского сельсовета | Директор ОДА Голубева О.В. | 0.500 |

Приложение №2

Утверждено постановлением

Администрацией Егорьевского сельсовета.

Касторенского района

№32 от 11.05.2021г.

СОСТАВ

Штаба по подготовке учреждений и организаций к работе

в осенне-зимний период 2021-2022гг.

1.Почикеев М.А.   -    глава Егорьевского сельсовета, председатель штаба

2. Комягина М.П. -     зам. главы Егорьевского сельсовета

3. Кононова Г.Н.   -   гл. бухгалтер Егорьевского сельсовета,

4. Голубева О.В.    -    директор МКУ «ОДА Егорьевского сельсовета»

5. Салькова Е.Н.     -    директор Егорьевского сельского Дома культуры