РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23 мая 2024 года                                                                              №30

д.Егорьевка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годы на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области.

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании постановления Главы Администрации Касторенского района Курской области №236 от 08.05.2024г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025гг.»  Администрация Егорьевского сельсовета Касторенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений и организаций администрации Егорьевского сельсовета к работе в осенне– зимний период 2024-2025 годы согласно приложению №1.

2.Создать штаб по подготовке объектов жилищно –коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025гг и утвердить его состав. (Приложение №2).

3.Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг.-01 сентября 2024 года.

4. Принять все исчерпывающие меры для обеспечения  населения   всеми видами топлива в объеме 70% от общей потребности в срок до 10 сентября 2024 года.

5. Предусмотреть в 2024 году средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно-энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.

6.Обеспечить своевременное  оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025гг до 10 сентября 2024г.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Егорьевского сельсовета                                    А.П.Бердников

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации Егорьевского сельсовета

Касторенского района

от 23.05.2024г №30

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполненный объем работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комиссионных проверок жилого фонда с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к отопительному сезону | до 01.06.2024г. | Администрация Егорьевского сельсовета |  |
| 2 | Заключение договоров с ОАО «Курскрегионгаз», АО «Курскоблводоканал», «Курскэнергосбыт» филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» на поставку газа и электроэнергии на 2024-2025 год | до 10.09.2024г. | Глава Егорьевского сельсовета |  |
| 3 | Подготовка здания администрации Егорьевского сельсовета к отопительному сезону | До 10.09.2024г | Администрация Егорьевского сельсовета |  |
| 4 | Подготовить учреждений культуры к отопительному сезону2023-2024 год | До 10.09.2024г | Администрация Егорьевского сельсовета |  |
| 5 | Обеспечение взаимодействия с диспетчерской службой ГО и ЧС района | Постоянно | Администрация Егорьевского сельсовета |  |

Приложение №2

Утверждено постановлением

Администрацией Егорьевского сельсовета.

Касторенского района

№30 от 23.05.2024г.

СОСТАВ

Штаба по подготовке учреждений и организаций к работе

в осенне-зимний период 2024-2025гг.

1.Бердников А.П.   -    глава Егорьевского сельсовета, председатель штаба;

2. Комягина М.П. -     зам. главы Егорьевского сельсовета;

3. Кононова Г.Н.   -   гл. бухгалтер Егорьевского сельсовета;

4. Крупенина С.В.- депутат Собрания депутатов Егорьевского сельсовета.